Legados Virtuales

Descripción del proyecto

El proyecto Legados Virtuales consiste en el diseño e implementación de un museo virtual en 360º y una plataforma digital interactiva. Utilizando tecnologías de la información y la comunicación (TIC), esta iniciativa busca democratizar el acceso al patrimonio cultural de una manera inmersiva y accesible desde cualquier lugar.

La plataforma permitirá a los usuarios realizar recorridos virtuales, acceder a colecciones digitalizadas, interactuar con contenidos multimedia y participar en espacios de diálogo comunitario. El objetivo es no solo aumentar la visibilidad del museo y de su patrimonio, sino también optimizar la gestión de contenidos y crear nuevas formas de conexión cultural en el entorno digital.

### Objetivo general

Fortalecer la circulación y el acceso democrático al patrimonio cultural mediante la creación de un museo virtual inmersivo y una plataforma digital interactiva que permitan visibilizar, difundir y dinamizar las colecciones del museo, fomentando el diálogo intercultural y la participación de comunidades y públicos diversos en todo el país.

### Objetivos específicos

- Diseñar y desarrollar una plataforma digital interactiva que integre un museo virtual 360º que integren recorridos inmersivos, recursos multimedia y herramientas de interacción comunitaria.

- Digitalizar y documentar las colecciones y contenidos patrimoniales del museo en formatos accesibles y de alta calidad para su circulación en entornos digitales.

- Implementar estrategias de difusión y participación en línea que promuevan el diálogo intercultural, la apropiación comunitaria y el acceso inclusivo al patrimonio cultural en todo el país.

### Fases del proyecto

#### 1. Fase de organización y alistamiento

Esta fase inicial se enfoca en la planificación y preparación del proyecto, estableciendo las bases para la ejecución técnica y curatorial.

- Actividades:

  - Conformación del equipo de trabajo (coordinador del proyecto, equipo TIC, comunicador, curador de colecciones).

  - Revisión y selección de los contenidos patrimoniales a digitalizar (colecciones, archivos, salas del museo).

  - Diseñar la arquitectura de la plataforma y el prototipo del recorrido inmersivo.

  - Elaborar cronograma detallado y asignación de roles.

- Tiempo estimado: 1 mes.

- Recursos: Equipo humano (museólogos, técnicos en digitalización, desarrolladores, diseñadores), cámaras 360º, software de edición, servidores y hosting web.

#### 2. Fase de ejecución de la idea central

En esta fase se materializa la idea central del proyecto, llevando a cabo las actividades de desarrollo y carga de contenidos.

- Actividades:

  - Digitalización y registro de las colecciones (fotografía en alta resolución, escaneo 3D, grabación de audios y videos explicativos).

  - Desarrollo del recorrido inmersivo y puesta en marcha de la plataforma digital.

  - Carga de contenidos multimedia (imágenes, audios, videos, fichas técnicas).

  - Habilitación de espacios de interacción comunitaria (foros, comentarios, encuestas en línea).

  - Estrategia de circulación y difusión: vinculación a redes sociales y articulación con comunidades locales y otros museos.

- Tiempo estimado:  4 meses.

- Recursos: Infraestructura tecnológica (plataforma digital, equipos de grabación y digitalización), licencias de software, talento humano especializado (programadores, diseñadores, comunicadores).

#### 3. Fase de cierre y evaluación

#### Esta fase se centra en el lanzamiento oficial y la medición de los resultados para asegurar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo del proyecto.

- Actividades:

  - Lanzamiento oficial del museo virtual y la plataforma digital.

  - Socialización del proyecto con las comunidades y aliados culturales.

  - Evaluación de resultados a partir de indicadores de uso (número de visitas, interacciones, participación en foros, alcance en redes sociales).

  - Sistematización de la experiencia y generación de un informe final con recomendaciones para la sostenibilidad y continuidad del proyecto.

- Tiempo estimado: 1 mes.

- Recursos: Equipo de evaluación, herramientas de analítica web, encuestas digitales, equipo de comunicación.

## Matriz de Vinculación de Objetivos y Fases

| Objetivo Específico | Fase | Actividades Clave |
| --- | --- | --- |
| Diseñar y desarrollar el museo virtual | Organización y Alistamiento | Diseño de arquitectura y prototipo; definición de identidad visual. |
|  | Ejecución | Programación de la plataforma; desarrollo del recorrido inmersivo; integración de herramientas de interacción. |
|  | Cierre y Evaluación | Realización de pruebas; optimización de la experiencia de usuario. |
| Digitalizar y documentar las colecciones | Organización y Alistamiento | Selección de colecciones; planificación de la metodología de digitalización. |
|  | Ejecución | Digitalización y documentación de piezas; elaboración de fichas técnicas; carga de contenidos. |
|  | Cierre y Evaluación | Revisión de calidad y accesibilidad de contenidos. |
| Implementar estrategias de difusión y participación | Organización y Alistamiento | Diseño del plan de comunicación; identificación de aliados. |
|  | Ejecución | Implementación de campañas de difusión; realización de actividades virtuales; fomento de la participación. |
|  | Cierre y Evaluación | Medición de impacto con métricas digitales. |